### Стратегия разработки "Tornado Todd" за 5 часов
Главное правило: Не стремитесь к идеалу. Цель — создать работающий каркас с 1-2 ключевыми функциями, который можно будет протестировать.

### Фаза 1: Подготовка бури (0:00 - 1:00)
Цель: Подготовить рабочее окружение и каркас проекта.
- Шаг 1 (15 мин): Установка Django и создание проекта.
  - pip install django
  - django-admin startproject tornadotodd . (точка важна!)
  - python manage.py startapp todo
  - Добавить 'todo' в INSTALLED_APPS в settings.py.
- Шаг 2 (30 мин): Создание и применение базовой модели.
  - В todo/models.py создать модель Task всего с тремя полями: user (ForeignKey), title (CharField), created_date (DateTimeField(auto_now_add=True)).
  - python manage.py makemigrations
  - python manage.py migrate
- Шаг 3 (15 мин): Настройка суперпользователя и первый запуск.
  - python manage.py createsuperuser (логин/пароль: admin/admin)
  - python manage.py runserver
  - Результат фазы: Проверить, что сервер запускается и вы можете зайти в админку (/admin).
💡 Критерий успеха фазы 1: Админка Django открывается, и вы видите стандартную страницу.

### Фаза 2: Вихрь функций (1:00 - 2:00)
Цель: Реализовать core-логику: создание и отображение задач.
- Шаг 1 (30 мин): Создаем самые простые представления (Views).
  - В todo/views.py создать два view:
    - task_list: просто выводит Task.objects.all().
    - add_task: обрабатывает простую POST-форму для добавления новой задачи.
- Шаг 2 (30 мин): Прописываем базовые URL-маршруты.
  - В urls.py проекта подключить URL-ы приложения todo.
  - В todo/urls.py прописать два пути: '' (список задач) и 'add/' (добавление задачи).
- Результат фазы: По адресу http://127.0.0.1:8000/ должна открываться пустая страница (задач ещё нет), а в админке можно создать задачу и она должна там отобразиться.
💡 Критерий успеха фазы 2: Страница со списком задач не выдаёт ошибку 404 или 500.

### Фаза 3: Глаз бури (Интерфейс) (2:00 - 3:00)
Цель: Создать минималистичные HTML-шаблоны, чтобы было с чем взаимодействовать.
- Шаг 1 (45 мин): Создание базовых шаблонов.
  - Создать папку templates/todo/.
  - Создать base.html с основной разметкой HTML5. Подключить Bootstrap CSS по CDN (это займёт 1 строку кода и даст хороший вид).
  - Создать task_list.html, который наследует от base.html и в цикле выводит список задач (пока без возможности отметить как выполненную или удалить).
  - Добавить на страницу простейшую форму (<form method="POST">) для добавления новой задачи.
- Шаг 2 (15 мин): Интеграция views с шаблонами.
  - Вернуть рендеринг шаблонов из ваших view-функций.
- Результат фазы: Вы можете через простую форму на странице добавить новую задачу, и она моментально появляется в списке ниже. Это момент истины!
💡 Критерий успеха фазы 3: Функционал "Добавить задачу" работает через браузер без использования админки.

### Фаза 4: Приземление данных (3:00 - 4:00)
Цель: Привязать задачи к конкретному пользователю и добавить выход из системы.
- Шаг 1 (30 мин): Включить систему аутентификации Django.
  - В settings.py добавить LOGIN_REDIRECT_URL = '/' и LOGOUT_REDIRECT_URL = '/'.
  - В главный urls.py добавить path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls')).
- Шаг 2 (30 мин): Фильтрация задач по пользователю.
  - Модифицировать view task_list: вместо Task.objects.all() использовать Task.objects.filter(user=request.user).
  - В view add_task при сохранении новой задачи привязывать её к текущему пользователю: new_task.user = request.user.
- Результат фазы: Вы регистрируете двух пользователей через админку, заходите под каждым и видите, что их списки задач изолированы друг от друга.
💡 Критерий успеха фазы 4: Задачи, созданные одним пользователем, не видны другому.

### Фаза 5: Развёртывание и документирование (4:00 - 5:00)
Цель: Закоммитить всё в GitHub и написать README.
- Шаг 1 (15 мин): Создать .gitignore для Python/Django и инициализировать Git-репозиторий.
- Шаг 2 (15 мин): Создать файл requirements.txt (pip freeze > requirements.txt).
- Шаг 3 (20 мин): Комиты и пуш в GitHub.
  - git add .
  - git commit -m "Минимально рабочая версия Tornado Todd"
  - Создать репозиторий на GitHub и запушить код.
- Шаг 4 (10 мин): Скопировать и слегка адаптировать текст для README.md (который мы придумали ранее), чтобы он соответствовал тому, что вы сделали на самом деле.
💡 Критерий успеха фазы 5: Код находится в публичном репозитории на GitHub с вменяемым README.

Итог: Через 5 часов у вас будет работающий прототип, полностью готовый к этапу тестирования из вашего задания. Вы сможете тестировать:
1. Функциональность (добавление задачи).
2. Надёжность (что будет, если отправить пустую форму?).
3. Безопасность (попытка доступа к данным другого пользователя через URL).
4. Удобство использования.
Удачи! Этот план амбициозный, но выполнимый. 🌀